## Slide 1: 浪潮国际报工管理办法（修订版） 2017年11月

## Slide 2
第一章 总则
第一条 目的
为统一管理售前、交付、研发、服务、职能等各作业环节的报工，实现按项目归集人工投入，从而支撑项目成本、部门成本的准确核算，公司启用新的报工系统，实行全员报工，特制定本管理办法。
第二条 适用范围
适用于全体员工，包括正式员工、合派员工、试用期员工、实习人员。
第三条 职责
1、员工：在报工系统中按时完成报工。
2、项目经理：审批项目组成员的本项目报工。
3、直接上级：负责审批下级人员的非项目类报工。
4、各部门经理：负责推动部门人员按要求报工。
6、各体系归口部门：负责体系内岗位人员报工的规范性抽查、报工问题解答，并收集反馈改进意见。
7、综合管理部：负责统计、通报报工率，并将报工率与年度综合评价挂钩。
8、报工系统项目组：负责系统的运行维护和持续改进。

## Slide 3
第二章 报工填报
第四条 系统中的项目分类
1、客户项目，指依据S2-S6商机创建的售前项目、实施项目、二次开发项目。
2、研发项目，指产品研发项目。
3、运维服务，特指不能归集到客户项目的运维服务工作，需要选择或填写客户名称。
4、管理与其他项目，指公司级立项的内部管理与其他项目。
5、部门工作，指无法归集到以上四类项目的部门工作，系统已经为每个部门创建了一个部门工作项目。
以上1、2、3、4工作归为项目类工作，第5类为非项目类工作。
第五条 报工内容
1、报工内容包括项目名称、项目阶段、客户名称、产品、活动类别、工作内容、工时。
2、不同项目类别的报工信息的业务规则不同，具体参考报工系统使用说明。
3、活动类别由各体系归口部门定义和完善。

## Slide 4
第三章 报工管理
第六条 报工要求
1、报工应于当日完成填报。如因特殊情况不能按时完成报工，报工系统最多只能补报前3个自然日内的报工，超过3个自然日的将无法补报。
2、对员工提交的报工，审批人应于48小时内完成审批。
第七条 报工检查
1、各体系归口部门，定期抽查体系内岗位人员报工的规范性，解答体系内的报工问题，并收集反馈报工系统改进意见。
（1）售前岗位报工，由智慧企业规划咨询研究院归口管理。
（2）实施、服务岗位报工，由交付管理中心归口管理。
（3）研发、测试岗位报工，由技术与质量管理部归口管理。
（4）CRM商机、客户主数据，由运营部归口管理。
（5）职能与支撑岗位报工，由综合管理部归口管理。
2、综合管理部统计、通报部门工作日报工率。

## Slide 5
第三章 报工管理
第八条 报工使用与考核
1、项目人工成本依据报工系统中的实际报工数据进行核算，用于项目考核和部门考核。
2、部门报工率、个人报工率与年度综合评价挂钩，并影响年度评优。
类别 | 报工率 | 年度综合评价规则
对部门 | 部门工作日报工率<90% | 经理综合考评最高为A，不能为S
 | 部门工作日报工率<80% | 经理综合考评最高为B+，不能为SA 取消团队年度评优资格
 | 部门工作日报工率<70% | 经理综合考评最高为B，不能为SAB+ 取消团队年度评优资格
对员工 | 个人工作日报工率<90% | 个人综合考评最高为A，不能为S
 | 个人工作日报工率<80% | 个人综合考评最高为B+，不能为SA 取消个人的年度评优资格
 | 个人工作日报工率<70% | 个人综合考评最高为B，不能为SAB+ 取消个人的年度评优资格

## Slide 6
第四章 附则
第九条 本管理办法由综合管理部、各体系归口部门负责解释。

## Slide 7
附：报工系统入口及问题支持
一、报工系统入口：：http://oms.inspur.com，使用域用户登录
二、对报工系统的建议和BUG反馈，统一使用TD系统进行登记、跟踪。TD系统登记选项如下：
1、登记TD系统：http://10.110.2.6/bug/start_a.htm
2、Domain选择：CP-WH
3、Project选择：内部管理系统
三、报工问题支持
报工岗位类别 | 报工归口管理部门 | 支持人员 | 联系电话 | 电子邮箱
1、售前 | 智慧企业规划咨询研究院 | 孔冰 | 内线：6488；手机：18615239481 | kongbing@inspur.com
2、实施、服务 | 交付管理中心 | 冯雯 | 内线：3409；手机：13275418903 | fengwen@inspur.com
3、研发、测试 | 技术与质量管理部 | 牟淑洁 耿伟 | 内线：6520；手机：13181749348 内线：6582；手机：18615647360 | mushujie@inspur.com gengwei@inspur.com
4、职能、营销、操作 | 综合管理部 | 张国良 | 内线：6873；手机：13188936028 | zhanggl@inspur.com